ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку информационной системы

«МедСклад»

Система автоматизации складского учёта

медикаментов и расходных материалов

для Областной детской стоматологической клиники

г. Актобе, 3 мая 2026 г.

Версия 1.0

1. Общие сведения

| Наименование системы | МедСклад — Система автоматизации складского учёта |
| --- | --- |
| Назначение | Автоматизация учёта медикаментов и расходных материалов в стоматологической клинике |
| Заказчик | Областная детская стоматологическая клиника, г. Костанай |
| Версия документа | 1.0 (первоначальная) |
| Планируемые платформы | iOS 15+, Android 10+, веб-браузер (дашборд руководителя) |
| Интеграции (в перспективе) | 1С:Медицина / 1С:Бухгалтерия |

1.1. Назначение документа

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет требования к разработке информационной системы «МедСклад», устанавливает состав и характеристики функций системы, требования к интерфейсу, безопасности, производительности, а также этапы и порядок приёмки выполненных работ.

Документ является обязательным приложением к договору и используется для согласования объёма работ между Заказчиком и Исполнителем.

1.2. Термины и сокращения

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| МО | Медикаменты и расходные материалы |
| ШК | Штрих-код |
| ИИ-зрение | Модуль распознавания препаратов через камеру телефона с применением нейросети |
| ГОСТ-норма | Нормативный расход МО согласно действующим стандартам и протоколам лечения |
| Кладовщик | Сотрудник, ответственный за ведение склада |
| Гл. медсестра | Главная медсестра — ответственная за контроль расхода МО по кабинетам |
| Дашборд | Сводный экран с ключевыми показателями для руководителя |
| API | Программный интерфейс взаимодействия между компонентами системы |
| 1С | Программный комплекс 1С:Медицина / 1С:Бухгалтерия — целевая система интеграции |
| MVP | Минимально жизнеспособный продукт (первая версия системы) |

2. Описание предметной области и проблематика

2.1. Текущая ситуация

В настоящее время учёт склада медикаментов и расходных материалов в клинике ведётся вручную: в бумажных журналах или файлах Excel. Это приводит к следующим системным проблемам:

- Полное отсутствие прозрачной отчётности — неизвестно, что выдано, кому, когда и сколько осталось.

- Невозможность сопоставить фактический расход с нормативным (по ГОСТ / клиническому протоколу).

- Отсутствие учёта расхода МО в разрезе кабинетов и конкретных медсестёр/врачей.

- Препараты без штрих-кода идентифицируются вручную — высокий риск ошибок.

- Руководитель не имеет оперативного доступа к сводной информации о состоянии склада.

- Критические остатки обнаруживаются слишком поздно — после фактического отсутствия препарата.

- Инвентаризация занимает несколько часов и требует остановки работы.

2.2. Цель внедрения системы

Целью разработки является создание цифровой системы управления складом, которая:

- Обеспечит полную прозрачность движения МО от склада до кабинета.

- Автоматизирует сравнение фактического расхода с нормативом по ГОСТ / протоколу.

- Предоставит персонализированные интерфейсы для кладовщика и главной медсестры.

- Позволит регистрировать расход прямо в кабинете через смартфон (в т.ч. ИИ-распознавание).

- Даст руководителю реальную картину в виде дашборда с аналитикой.

- Создаст основу для последующей интеграции с 1С.

2.3. Ключевые роли пользователей

| Роль | Сотрудник | Основные задачи в системе |
| --- | --- | --- |
| Кладовщик | Ответственный за склад | Приёмка, выдача, инвентаризация, учёт остатков, работа со штрих-кодами |
| Главная медсестра | Гл. медсестра клиники | Контроль выдачи по кабинетам, сравнение с нормативом, подтверждение операций |
| Медсестра кабинета | Медсестра / процедурная медсестра | Сканирование расхода МО в кабинете, ИИ-распознавание, запрос пополнения |
| Руководитель | Главный врач / администратор | Просмотр дашборда, отчётов, аналитики; без операций с данными |
| Администратор системы | ИТ-сотрудник / Исполнитель | Настройка справочников, ролей, интеграций, резервное копирование |

3. Функциональные требования

3.1. Модуль: Склад и остатки

Базовый модуль учёта — основа всей системы.

| № | Требование | Приоритет | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-01 | Ведение справочника номенклатуры: название, МНН, форма выпуска, единица измерения, штрих-код (один или несколько), группа (анестетики, расходники, медикаменты и т.д.), минимальный остаток | Критично | MVP |
| Ф-02 | Учёт текущих остатков по каждой позиции с детализацией: партия, срок годности, серийный номер | Критично | MVP |
| Ф-03 | Автоматическая сигнализация при достижении минимального остатка (уведомление кладовщику и гл. медсестре) | Критично | MVP |
| Ф-04 | Отображение позиций с истекающим сроком годности (настраиваемый порог: 30 / 60 / 90 дней) | Высокий | MVP |
| Ф-05 | Поиск и фильтрация по: названию, штрих-коду, группе, поставщику, сроку годности, статусу (в наличии / мало / нет) | Критично | MVP |
| Ф-06 | Многопартийный учёт: одна позиция может иметь несколько партий с разными сроками и ценами | Высокий | MVP |

3.2. Модуль: Операции со складом

| № | Требование | Приоритет | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-07 | Приёмка товара: сканирование ШК камерой телефона, ввод количества, партии, срока годности, цены, поставщика. Автоматическое обновление остатков | Критично | MVP |
| Ф-08 | Выдача МО: сканирование ШК, указание получателя (кабинет / сотрудник), цели выдачи. Списание с остатков по принципу FEFO (первый истекающий — первый выданный) | Критично | MVP |
| Ф-09 | Возврат на склад: регистрация возврата с указанием причины, обновление остатков | Средний | MVP |
| Ф-10 | Инвентаризация: сканирование всех позиций с фиксацией фактического количества, автоматическое формирование акта расхождений | Критично | MVP |
| Ф-11 | Списание: оформление акта списания по причинам (истёк срок, бой, использование) | Высокий | MVP |
| Ф-12 | Каждая операция фиксирует: дату/время, пользователя, кабинет-получатель, количество, остаток до и после | Критично | MVP |

3.3. Модуль: Сканирование и ИИ-распознавание

| № | Требование | Приоритет | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-13 | Сканирование 1D и 2D штрих-кодов через встроенную камеру смартфона без дополнительного оборудования | Критично | MVP |
| Ф-14 | Автоматическое заполнение полей из базы данных при успешном сканировании известного штрих-кода | Критично | MVP |
| Ф-15 | ИИ-распознавание препарата по фото (упаковка, блистер, ампула): определение названия, формы выпуска, производителя. Отображение уверенности распознавания в % | Высокий | MVP |
| Ф-16 | При низкой уверенности ИИ (< 80%) — предложение ввести данные вручную или сфотографировать повторно | Высокий | MVP |
| Ф-17 | Возможность добавить новую позицию в справочник прямо из экрана сканирования (при отсутствии в базе) | Высокий | MVP |
| Ф-18 | Офлайн-режим: сканирование и временное сохранение операций с синхронизацией при восстановлении сети | Средний | v1.1 |

3.4. Модуль: Учёт расхода по ГОСТ / Нормативам

Ключевой модуль для обеспечения медицинской отчётности и выявления отклонений.

| № | Требование | Приоритет | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-19 | Справочник нормативного расхода: для каждого вида процедуры/манипуляции задаётся нормативное количество каждого МО (согласно ГОСТ, СанПиН, клиническому протоколу) | Критично | MVP |
| Ф-20 | Учёт проведённых процедур по кабинетам: медсестра вносит тип и количество манипуляций за смену/день | Критично | MVP |
| Ф-21 | Автоматический расчёт нормативного расхода МО на основании проведённых процедур | Критично | MVP |
| Ф-22 | Сравнение нормативного и фактического расхода: отклонение в абсолютных единицах и %, с выделением нарушений | Критично | MVP |
| Ф-23 | Журнал расхода по кабинетам: кто, когда, что использовал; возможность экспорта для проверок | Высокий | MVP |
| Ф-24 | Детализация расхода до уровня: клиника → кабинет → сотрудник → процедура → МО | Высокий | MVP |

3.5. Модуль: Дашборд руководителя

| № | Требование | Приоритет | Версия |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-25 | Сводный дашборд: общее количество позиций, стоимость склада, позиции с дефицитом, ТОП-10 расходуемых МО за период | Критично | MVP |
| Ф-26 | График динамики расхода МО по периодам (день / неделя / месяц) с возможностью сравнения периодов | Высокий | MVP |
| Ф-27 | Рейтинг кабинетов по расходу МО: факт vs. норматив, выявление перерасхода | Критично | MVP |
| Ф-28 | Виджет «Критические остатки»: позиции ниже минимума и с истекающим сроком | Критично | MVP |
| Ф-29 | Экспорт отчётов в форматы Excel (.xlsx) и PDF: сводный отчёт склада, отчёт по кабинетам, акт инвентаризации, журнал операций | Критично | MVP |
| Ф-30 | Настраиваемые уведомления руководителю (через приложение / email): критические остатки, крупные отклонения от норматива | Средний | v1.1 |

3.6. Модуль: Персонализированные интерфейсы

Каждая роль получает свой рабочий экран с адаптированным набором функций и виджетов.

| Роль | Содержимое персонального интерфейса |
| --- | --- |
| Кладовщик | Быстрые кнопки: приёмка, выдача, инвентаризация. Список критических остатков. История последних операций. Сканер на главном экране. Нет доступа к финансовым данным кабинетов. |
| Главная медсестра | Сводка расхода по кабинетам за сегодня/неделю. Сравнение факт/норма. Кнопка «Выдать кабинету». Список несоответствий. Журнал обращений за МО. |
| Медсестра кабинета | Экран «Использовано сегодня» — сканирование расхода. Ввод проведённых процедур. Запрос на пополнение. Минимум кнопок, максимум скорости. |
| Руководитель | Только просмотр: дашборд с KPI, графики, отчёты, экспорт. Нет возможности вносить изменения в остатки. |

4. Нефункциональные требования

4.1. Производительность

- Время загрузки главного экрана — не более 2 секунд на стандартном канале Wi-Fi.

- Сканирование и идентификация штрих-кода — не более 1,5 секунды.

- Запрос к ИИ-модулю (распознавание фото) — не более 5 секунд при наличии интернета.

- Формирование экспортного отчёта — не более 10 секунд для периода до 1 года.

- Система должна поддерживать одновременную работу не менее 20 пользователей без деградации производительности.

4.2. Безопасность и доступ

- Авторизация: логин + пароль. Хранение паролей: bcrypt с солью (не в открытом виде).

- Передача данных: исключительно по HTTPS/TLS 1.2+.

- Разграничение прав: каждая роль видит только свои данные и функции.

- Журнал аудита: каждое изменение данных фиксируется с указанием пользователя, времени и IP.

- Сессия завершается автоматически после 30 минут неактивности.

- Персональные данные сотрудников хранятся в соответствии с законодательством РК о персональных данных.

4.3. Надёжность и доступность

- Доступность сервера: не менее 99,5% в рабочее время (пн–пт, 07:00–20:00).

- Автоматическое резервное копирование базы данных: ежедневно в 02:00, хранение 30 дней.

- В случае сбоя сервера данные о несинхронизированных операциях (офлайн-режим) сохраняются локально на устройстве до 24 часов.

4.4. Удобство использования (UX)

- Интерфейс мобильного приложения должен быть освоен новым сотрудником за 15 минут без специального обучения.

- Все ключевые операции (выдача, приёмка, сканирование) достижимы максимум за 2 тапа от главного экрана.

- Поддержка русского языка. Числовой ввод с локализованной клавиатурой.

- Корректная работа при слабом освещении (сканирование, ИИ-фото).

- Дашборд руководителя адаптирован для экранов от 5" (телефон) до 27" (монитор).

5. Технологический стек и архитектура

5.1. Компоненты системы

| Компонент | Технология | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Мобильное приложение | React Native (Expo) | Единая кодовая база для iOS и Android, быстрая разработка |
| Сканер штрих-кодов | expo-barcode-scanner / Camera API | Встроен в Expo, без стороннего оборудования |
| ИИ-распознавание | Google Cloud Vision API / OpenAI GPT-4o Vision | Высокая точность, обработка на сервере |
| Серверная часть (API) | Node.js + Express.js | Лёгкий, быстрый, большая экосистема |
| База данных | PostgreSQL | Надёжная реляционная СУБД, поддержка транзакций |
| ORM | Prisma | Типобезопасность, удобные миграции |
| Аутентификация | JWT + bcrypt | Стандарт отрасли, stateless токены |
| Дашборд (веб) | React + Recharts / Chart.js | Интерактивные графики, адаптивный дизайн |
| Хостинг сервера | Docker-контейнер на сервере Заказчика | Изоляция, простота развёртывания и обновления |
| Экспорт отчётов | ExcelJS (xlsx) + PDFKit (pdf) | Генерация без сторонних сервисов |
| Интеграция с 1С | REST API / oData (планируемая) | Стандартный механизм 1С для внешних систем |

5.2. Архитектура системы

Система построена по трёхуровневой клиент-серверной архитектуре:

- Клиентский уровень: мобильное приложение (React Native) для кладовщика, гл. медсестры, медсестёр кабинетов; веб-интерфейс (React) для дашборда руководителя.

- Серверный уровень: REST API сервер (Node.js/Express) — обработка бизнес-логики, проверка прав, взаимодействие с БД и внешними сервисами.

- Уровень данных: PostgreSQL — хранение всех данных о номенклатуре, операциях, нормативах, пользователях и журнале аудита.

Все данные хранятся на сервере Заказчика (on-premise). Сервер должен обеспечить доступность по локальной сети клиники и опционально через VPN/интернет.

6. Интеграции

6.1. Интеграция с 1С (плановая, v2.0)

Интеграция с 1С:Медицина / 1С:Бухгалтерия планируется во второй версии системы. Для обеспечения совместимости с будущей интеграцией в рамках MVP необходимо:

- Хранить данные о поставщиках, ценах и партиях в формате, совместимом с 1С-справочниками.

- Реализовать экспорт операций приёмки и списания в формате JSON/XML, импортируемом в 1С.

- Не создавать дублирующих функций (финансовый учёт, расчёт с поставщиками) — оставить их за 1С.

Сценарий интеграции v2.0: МедСклад → REST API → 1С oData → автоматическое создание документов «Поступление товаров» и «Списание» в 1С.

6.2. Внешние API

| Сервис | Назначение | Версия |
| --- | --- | --- |
| Google Cloud Vision API | ИИ-распознавание препаратов по фото | MVP |
| Firebase Cloud Messaging | Push-уведомления на мобильные устройства | MVP |
| SMTP (почтовый сервер) | Email-уведомления руководителю и гл. медсестре | MVP |
| 1С REST API / oData | Двусторонняя синхронизация данных | v2.0 |

7. Требования к интерфейсу

7.1. Мобильное приложение

- Цветовая схема: тёмно-синий (#0A2342) — основной, бирюзовый (#0891B2) — акцент, светло-серый (#F1F5F9) — фон.

- Типографика: системный шрифт (San Francisco на iOS, Roboto на Android), размер не менее 14pt для операционных элементов.

- Нижняя навигация: не более 4 пунктов — Главная, Склад, Сканер, История.

- Плавающая кнопка сканирования доступна с любого экрана.

- Поддержка системной тёмной темы (Dark Mode).

- Все деструктивные действия (списание, удаление) требуют подтверждения.

- Состояния: пустой список, загрузка, ошибка сети — для каждого состояния своё UI-сообщение.

7.2. Дашборд руководителя (веб)

- Адаптивная вёрстка: корректно отображается на разрешениях от 375px до 2560px.

- Боковая навигация с разделами: Обзор, Склад, Расход по кабинетам, Отчёты.

- Виджеты: KPI-карточки, линейные графики (динамика расхода), столбчатые диаграммы (сравнение кабинетов), таблица критических остатков.

- Фильтр по периоду: сегодня, текущая неделя, текущий месяц, произвольный диапазон.

- Печать дашборда через браузер (CSS print media).

8. Порядок сдачи и приёмки

8.1. Критерии приёмки MVP

Система считается принятой, если выполняются все следующие условия:

| № | Критерий приёмки | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| П-01 | Все функциональные требования с приоритетом «Критично» (Ф-01...Ф-12, Ф-13...Ф-16, Ф-19...Ф-25, Ф-27...Ф-29) реализованы и работают корректно | Демонстрация + ручное тестирование |
| П-02 | Приложение установлено и запущено на тестовых устройствах Заказчика (iOS + Android) | Установка на устройства |
| П-03 | Сканирование штрих-кода работает не менее чем для 95% предоставленных Заказчиком образцов МО | Тест с реальными товарами |
| П-04 | Операции приёмки и выдачи корректно обновляют остатки на сервере | Тестовые сценарии |
| П-05 | Дашборд руководителя отображает корректные данные на основании тестовых операций | Сравнение данных |
| П-06 | Экспорт отчёта в xlsx и pdf работает без ошибок | Экспорт тестового периода |
| П-07 | Время отклика на типовые операции не превышает нормативы раздела 4.1 | Хронометраж |

8.2. Передаваемые материалы

По завершении проекта Исполнитель передаёт Заказчику:

- Исходный код мобильного приложения (React Native) в репозитории Git.

- Исходный код серверной части и базы данных (Node.js, PostgreSQL, Docker-compose).

- Исходный код веб-дашборда (React).

- Пользовательская документация (инструкция) для каждой роли — PDF.

- Техническая документация: структура БД, описание API-эндпоинтов, инструкция по развёртыванию.

- Доступ к репозиторию исходного кода (GitHub/GitLab) — постоянный.

9. Перспективы развития (за рамками MVP)

| Версия | Функциональность | Примерный срок |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | Офлайн-режим с синхронизацией, дополнительные уведомления, расширенные фильтры отчётов | 2–3 мес. после MVP |
| v1.2 | Мобильный дашборд руководителя (в приложении), сравнение плановых закупок с фактическим расходом | 4–5 мес. |
| v2.0 | Интеграция с 1С:Медицина — автоматическое создание документов поступления, списания, синхронизация справочников | 6–9 мес. |
| v2.1 | Расширенный ИИ-модуль: ИИ-камера в кабинете (непрерывный мониторинг расхода), автораспознавание препарата из видеопотока | 9–12 мес. |
| v3.0 | Прогнозирование потребности в МО на основе статистики + алгоритм ML. Автоматические заявки на закупку | 12+ мес. |

11. Ответственность сторон за данные для ТЗ

11.1. Заказчик предоставляет:

- Актуальный перечень номенклатуры медикаментов и расходных материалов склада (Excel или список).

- Нормативные документы: ГОСТ, СанПиН, клинические протоколы с указанием нормативного расхода МО.

- Перечень процедур/манипуляций, проводимых в кабинетах.

- Перечень кабинетов и сотрудников для настройки ролей.

- Доступ к серверу для развёртывания (или предоставление серверного оборудования).

- Тестовые устройства (минимум: 1 iPhone + 1 Android телефон) для проверки приложения.

- Своевременные ответы на запросы Исполнителя (не позднее 2 рабочих дней).

11.2. Исполнитель гарантирует:

- Разработку системы строго в соответствии с настоящим ТЗ.

- Конфиденциальность всех данных, полученных от Заказчика.

- Информирование о ходе работ каждые 5 рабочих дней.

- Бесплатное устранение дефектов в течение 3 месяцев гарантийного обслуживания.