ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на разработку мобильного приложения для управления складом

1. О предложении

Разработка мобильного приложения «МедСклад» — системы оперативного управления складом медикаментов и расходных материалов.

2. Описание продукта

Приложение «МедСклад» — это мобильное решение для учёта товарных позиций на складе. Приложение работает на платформах iOS и Android и взаимодействует с облачным сервером клиники.

Ключевые возможности:

- Сканирование штрих-кодов через камеру смартфона для мгновенной идентификации товаров

- Распознавание препаратов без штрих-кода при помощи технологии компьютерного зрения (ИИ-модуль)

- Ведение актуальных остатков склада в режиме реального времени

- Операции приёмки, выдачи и инвентаризации

- Серверное хранение данных — вся информация находится на сервере заказчика

- Простой и понятный интерфейс, не требующий специального обучения персонала

- Поддержка нескольких учётных записей с разграничением прав доступа

3. Этапы и сроки разработки

Разработка разбита на пять последовательных этапов. Совокупный срок — 7–11 рабочих недель при своевременном предоставлении исходных данных заказчиком.

| № | Этап | Срок | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование | 1–2 нед. | Сбор требований, ТЗ, прототип интерфейса |
| 2 | Бэкенд + API + БД | 2–3 нед. | Сервер, REST API, база данных PostgreSQL |
| 3 | Мобильное приложение | 2–3 нед. | Разработка iOS/Android на React Native |
| 4 | ИИ-модуль распознавания | 1–2 нед. | Интеграция компьютерного зрения для препаратов без ШК |
| 5 | Тестирование и деплой | 1 нед. | QA, документация, развёртывание на сервере |

| № | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ требований, проектирование | 1–2 нед. |
| 2 | Разработка серверной части (API, БД) | 2–3 нед. |
| 3 | Мобильное приложение (iOS + Android) | 2–3 нед. |
| 4 | Модуль ИИ-распознавания препаратов | 1–2 нед. |
| 5 | Тестирование, деплой, документация | 1 нед. |

4. Технологический стек

- Мобильное приложение: Flutter (iOS + Android)

- Серверная часть: Node.js + Express.js

- База данных: PostgreSQL

- ИИ-распознавание: интеграция с Google Cloud Vision API / OpenAI Vision

- Инфраструктура: Docker, развёртывание на сервере заказчика